## Slide 1
YOUR COMPANY
XOP Aトラック：ビルオーナー直接施工フロー
ステップ別 アクション・用意書類まとめ
更新日：2026/04/06
担当：吉岡営業チーム

## Slide 2
目次
STEP 1
初接触
STEP 2
提案中
STEP 3
見積提出
STEP 4
交渉中
STEP 5
FIX直前
STEP 6
施工中
STEP 7
完了
DOCS
重要書類一覧

## Slide 3
STEP 1｜①初接触
フェーズ定義
初回挨拶・紹介のみ
必要なアクション
■
挨拶・ヒアリング
■
建物情報・オーナーのペイン（困りごと）を把握
■
XOPの概要を伝える
用意すべき書類
✔
会社案内・パンフレット
（XOP＆キーストン社の紹介）
✔
XOP製品カタログ
（技術概要・施工イメージ）
✔
施工事例写真集（類似物件の実績）
✔
名刺
【完了条件】
面談/電話完了。ニーズ有無を確認。
【次へのトリガー】
「詳しい説明を聞きたい」「資料送って」など前向きな反応

## Slide 4
STEP 2｜②提案中
フェーズ定義
提案・資料送付済
必要なアクション
■
XOP詳細説明（技術優位性・耐久性・競合比較）
■
ROIを試算して提示
■
施工事例を見せる
用意すべき書類
✔
★ XOP提案書
（技術優位性・耐久性・競合比較をまとめた資料）
✔
★ ROI試算シート
（塗装コスト削減・耐用年数比較の試算）
✔
施工事例集
（具体的な現場写真・評価コメント）
✔
製品サンプル（可能であれば現物）
【完了条件】
提案資料を送付 / 説明完了。
【次へのトリガー】
「見積を出してほしい」

## Slide 5
STEP 3｜③見積提出
フェーズ定義
見積書を提出済
必要なアクション
■
現地調査
（面積・素材・難易度確認）
■
見積書を作成し提出
（施工費・材料費・工期）
用意すべき書類
✔
現地調査シート
（面積・素材・状態の記録）
★
見積書
（施工費・材料費・工期を明記）
✔
面積計測メモ / 写真
（根拠資料として添付）
【完了条件】
見積書送付完了。
【次へのトリガー】
「内容確認した」「金額の話をしたい」

## Slide 6
STEP 4｜④交渉中
フェーズ定義
条件・価格交渉中
必要なアクション
■
価格・工期・条件交渉
■
追加要望（アフターサポート等）への対応
用意すべき書類
✔
★ 修正見積書
（交渉内容を反映した改訂版）
✔
アフターサポート説明資料
（保証内容・メンテナンス体制）
✔
交渉メモ / 議事録
（合意事項の記録）
【完了条件】
合意方針が見えてきた。
【次へのトリガー】
「OK出た」「契約書を準備して」

## Slide 7
STEP 5｜⑤FIX直前
フェーズ定義
合意間近・最終確認中
必要なアクション
■
契約書を準備・送付
■
工期・職人手配の確定
用意すべき書類
✔
契約書（2部）
（双方署名・押印用）
✔
工程スケジュール表
（着工日・完了予定日・工程詳細）
✔
職人手配確認書
（人数・日程）
✔
施工前チェックリスト
（現場準備確認）
【完了条件】
契約書に双方署名。
【次へのトリガー】
署名完了

## Slide 8
STEP 6｜⑥施工中
フェーズ定義
受注確定・施工進行中
必要なアクション
■
施工管理
■
キーストン社製品の使用
■
品質写真の撮影
用意すべき書類
✔
施工管理チェックリスト
（工程・品質確認）
✔
★ 製品使用確認書
（キーストン社製品の使用記録）
✔
品質写真台帳
（施工中・施工後の記録写真）
✔
施工日報（日次進捗）
【完了条件】
施工完了・検査OK。
【次へのトリガー】
検査合格

## Slide 9
STEP 7｜⑦完了
フェーズ定義
施工完了・入金済
必要なアクション
■
完了報告書の提出
■
写真・保証書の送付
■
紹介依頼・次案件のヒアリング
用意すべき書類
✔
完了報告書
（工事内容・使用材料・完了日）
✔
品質保証書
（キーストン社保証内容・期間）
✔
施工完了写真集（Before/After）
✔
請求書（最終金額・振込先）
✔
紹介依頼書/ヒアリングシート
（次案件の掘り起こし）
【完了条件】
顧客満足確認。
【次へのトリガー】
次案件紹介または終了

## Slide 10
重要書類一覧（★マーク）
各ステップにおいて必須となる重要書類のまとめ
STEP 2
提案中
XOP提案書
ROI試算シート
STEP 3
見積提出
見積書
STEP 4
交渉中
修正見積書
STEP 5
FIX直前
契約書（2部）
工程スケジュール表
STEP 6
施工中
製品使用確認書
STEP 7
完了
完了報告書
品質保証書
請求書